PHẦN 1: THIẾT KẾ CẤU TRÚC BACKLOG

Epic: Theo dõi lộ trình và trạng thái chuyến xe ghép

- Feature 1: Hiển thị thứ tự và thời gian đón khách

  - Story 1.1: Là một hành khách đi xe ghép, tôi muốn thấy thứ tự đón và số người đón trước mình, để tôi biết khi nào sắp tới lượt mình lên xe.

  - Story 1.2: Là một hành khách, tôi muốn xem thời gian dự kiến xe đến điểm đón của tôi, để tôi chủ động chuẩn bị đồ và ra xe đúng giờ.

- Feature 2: Hỗ trợ và xử lý sự cố trong chuyến đi

  - Story 2.1: Là một hành khách, tôi muốn có nút gọi điện nhanh cho tài xế ngay trên màn hình chuyến đi, để liên lạc trực tiếp khi xe đến trễ hoặc không thấy tài xế.

  - Story 2.2: Là một hành khách, tôi muốn gửi yêu cầu trợ giúp khẩn cấp đến tổng đài RikkeiGo kèm thông tin chuyến xe, để được xử lý khi phát sinh tranh chấp hoặc sự cố nghiêm trọng.

PHẦN 2: SẮP XẾP THEO D.E.E.P

Thứ tự ưu tiên trong Product Backlog từ trên xuống dưới:

- Story 1.2 (Xem thời gian dự kiến xe đến - ETA): Ưu tiên cao nhất vì giải quyết trực tiếp nỗi đau lớn nhất của khách là "bao giờ xe đến".

- Story 1.1 (Xem thứ tự đón khách): Ưu tiên số 2 để khách hiểu được lộ trình xe đang đi đón ai, bớt sốt ruột.

- Story 2.1 (Nút gọi điện nhanh cho tài xế): Ưu tiên số 3 để xử lý ngay vấn đề liên lạc cơ bản nếu phát sinh trễ giờ.

- Story 2.2 (Gửi yêu cầu trợ giúp khẩn cấp đến tổng đài): Ưu tiên cuối vì tỉ lệ xảy ra sự cố nghiêm trọng thấp hơn các ca vận hành thường ngày.

- Story cần làm chi tiết nhất: Story 1.2 (Xem ETA).

- Vì sao:

  - Theo chữ D (Detailed appropriately), việc nào nằm ở đỉnh Backlog (sắp làm trước) thì phải làm chi tiết nhất (rõ thuật toán tính giờ, xử lý khi kẹt xe, viết Acceptance Criteria cụ thể).

  - Các Story nằm ở phía dưới chỉ cần giữ mô tả ngắn gọn, khi nào chuẩn bị đưa vào Sprint mới làm rõ dần để tránh tốn công thừa.

PHẦN 3: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG (ĐỨC MUỐN ĐƯA CẢ EPIC VÀO SPRINT)

- Ai xử lý: Scrum Master (hoặc Team phát triển cùng trao đổi lại với Đức là Product Owner).

- Cách xử lý:

  - Giải thích cho Đức hiểu Epic là khối công việc rất to, đưa cả cụm vào Sprint sẽ làm vỡ Sprint và vi phạm cam kết do nhóm không thể gánh hết.

  - Thuyết phục Đức chỉ chọn các User Story nhỏ, có độ ưu tiên cao nhất ở đỉnh Backlog (như Story 1.2 và Story 1.1) để đưa vào Sprint trước nhằm làm ra sản phẩm chạy được cho khách dùng thử. Phần còn lại dời sang các Sprint sau.